PROJE TANITIM VE ÇALIŞMA PLANI

AI Metin Tespiti — KARDEP Projesi

1. Projenin Amacı

Proje, ticari yapay zekâ metin dedektörlerinin Türkçe metinlerdeki güvenilirliğini denetlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma yeni bir dedektör geliştirme veya model eğitme çalışması değildir; mevcut araçların davranışını ampirik olarak ölçen bir denetim çalışmasıdır.

Ölçülen iki hata türü:

- Yanlış pozitif (false positive): İnsanın yazdığı bir metnin dedektör tarafından yapay zekâ üretimi olarak işaretlenmesi. Projenin ana metriğidir.

- Kaçırma (evasion): Yapay zekâ üretimi bir metnin, özellikle insanlaştırma (humanizer) araçlarından geçirildikten sonra dedektör tarafından yakalanamaması.

Çalışmanın özgün yanı, verinin hazır korpuslardan alınmak yerine üniversite içinde, denetimli koşullarda ve doğrudan dijital ortamda toplanmasıdır. Hazır korpuslar büyük dil modellerinin eğitim verisiyle örtüşme riski taşıdığından tercih edilmemiştir.

2. Veri Seti Tasarımı

Veri seti üç sınıftan oluşur ve üç sınıf da aynı beş sabit prompta verilen cevaplardan üretilir. Bu eşleştirilmiş tasarım, sınıflar arası karşılaştırmayı prompt düzeyinde mümkün kılar.

| Sınıf | Kaynak |
| --- | --- |
| human | Öğrenci ve akademik personelin denetimli koşullarda yazdığı Türkçe metinler |
| ai | 2–3 güncel büyük dil modelinin aynı promptlara verdiği ham cevaplar |
| humanized | Ham yapay zekâ cevaplarının 1–2 insanlaştırma aracından geçirilmiş hâli |

Öğrenci ve akademisyen ayrımı ayrı bir etiket olarak değil, human sınıfı içindeki role_title ve education_level_rank alanlarında tutulur. Bunun nedeni, eğitim seviyesi ekseninin sıralı bir değişken olarak analiz edilecek olmasıdır.

Beş prompt farklı metin türlerini kapsar: basit bilgi, bilimsel açıklama, görüş/tartışma, süreç anlatımı ve karşılaştırma. Her cevap için yaklaşık 100–120 kelimelik bir alt sınır hedeflenir.

3. Stajdaki Görevim

Staj programında AI Metin Tespiti görevi için tanımlanan sorumluluk alanı şudur: veri protokolü, özellik çıkarımı ve temel model.

3.1. Veri protokolü

Proje metninin Bölüm 12'sinde tanımlanan üç tablonun (metin tablosu, yapay zekâ metadata tablosu, dedektör skor tablosu) uygulanabilir bir veri şeması ve veri sözlüğü hâline getirilmesi. Şema alanları proje metninde hazır tanımlıdır; görev bunları çalışır bir yapıya dönüştürmektir.

3.2. Özellik çıkarımı

Metin tablosunda tanımlı word_count, char_count ve length_band alanlarının hesaplanması. Uzunluk bandı yalnızca betimleyici bir alan değildir; kısa ve kalıplaşmış cevapların daha yüksek yanlış pozitif riski taşıyacağını öngören hipotezin test değişkenidir.

3.3. Temel (baseline) model

Proje metni yeni dedektör geliştirmeyi kapsam dışı bırakmakta, buna karşılık Bölüm 11'de üçüncü bir araç tipi olarak "açık kaynak/perplexity tabanlı baseline — tekrarlanabilir referans" tanımlamaktadır. Buradaki temel model, ticari dedektörlerin karşısına konacak bir kıyas ölçütüdür; bağımsız bir ürün değildir. Bu yorum danışmanla teyit edilecektir.

4. Etik Çerçeve ve Sınırlar

- Gerçek katılımcı metinleri etik kurul onayı tamamlanmadan toplanmaz.

- Metinlerden ad, öğrenci numarası ve kimlik göstergeleri temizlenir; veri anonim tutulur.

- Ham veri ve katılımcı dosyaları sürüm kontrol deposuna yüklenmez; depo private olsa dahi bu kural geçerlidir.

- Kişisel veri, erişim bilgisi ve yayımlanmamış proje dosyaları kamuya açık yapay zekâ araçlarına yüklenmez.

- Aynı yazarın veya aynı promptun hem eğitim hem test kümesinde bulunmaması için grup bazlı bölme uygulanır; aksi hâlde veri sızıntısı performansı yapay biçimde yükseltir.

5. Çalışma Planı

Proje metnindeki iş paketi takvimine göre etik kurul ve BAP süreci 3–8 hafta, insan verisi toplama 3–8 hafta sürmektedir. Staj süresi 30 iş günüdür. Bu nedenle staj döneminde human sınıfı verisinin toplanmış olması beklenmemektedir.

Stajın hedefi buna göre şu şekilde tanımlanmıştır: insan verisi geldiğinde çalışacak veri ve analiz altyapısını kurmuş olmak.

| Hafta | Planlanan çalışma | Teslim |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projeyi tanıma; araç kurulumu (Zotero, Git, LaTeX); kaynakçadaki altı temel makalenin okunması ve literatür matrisine işlenmesi | Proje tanıtım raporu, kaynak klasörü, proje dizini |
| 2 | Sistematik literatür taraması; veri protokolü ve veri sözlüğünün hazırlanması | Literatür özeti, veri/araştırma protokolü |
| 3 | ai ve humanized sınıflarının üretilmesi; temizleme ve özellik çıkarımı; grup bazlı bölme planı | Çalışan ilk kod ve veri seti |
| 4 | Dedektörlerden geçirme; skor tablosu; yanlış pozitif, yakalama ve kaçırma etkisinin hesaplanması; hata analizi | Karşılaştırma tablosu ve şekiller |
| 5 | LaTeX ile yöntem, bulgular, tartışma ve sınırlılık bölümlerinin yazılması | Tam rapor taslağı |
| 6 | Klasör ve kodların standartlaştırılması; README; devir notu; sunum | Nihai rapor, sunum, kod, staj günlüğü |

6. Kullanılan Araçlar ve Çalışma Düzeni

| Araç | Kullanım amacı |
| --- | --- |
| Zotero | Kaynak yönetimi; koleksiyondan BibTeX dışa aktarımı |
| Git / GitHub (private) | Kod ve çalışma dosyalarının sürüm kontrolü; ham veri .gitignore ile dışarıda |
| LaTeX / Overleaf | Staj raporunun yazımı; kaynakça BibTeX üzerinden bağlanır |
| Python / Jupyter | Metin işleme, özellik çıkarımı, dedektör sonuçlarının analizi |
| Drive | Günlük ve haftalık kayıtlar ile çalışma belgelerinin paylaşımı |

Proje dizini Staj Çalışma Usul ve Esasları Bölüm 5.2'deki standarda uygun olarak kurulmuştur. Her iş günü sonunda günlük kayıt, her hafta sonunda ilerleme raporu tutulmaktadır.

Etik kurul süreci ve kullanılacak araçların kesinleşmesi gibi açık noktalar, haftalık ilerleme raporları aracılığıyla danışmanla görüşülerek netleştirilecektir.